# PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

# THỬ NGHIỆM KẾT NỐI, LIÊN THÔNG VĂN BẢN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2018/QĐ-TTG

# (Kèm theo Công văn số 282/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ)

__________________________

| STT | Tên đơn vị | Cung cấp máy chủ bảo mật | Triển khai kết nối mạng TSLCD | Triển khai thử nghiệm gửi, nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản quốc gia |  | SDK 1.0 hoặc SDK 2.0 theo QĐ 28 | Nâng cấp phần mềm QLVB QĐ 28 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gửi, nhận | Phản hồi trạng thái |  |  |  |
| 1 | An Giang | Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi chưa đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi chưa đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 3 | Bạc Liêu | Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Chưa phản hồi trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 4 | Bắc Giang | Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi chưa đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 5 | Bắc Kạn | Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi trạng thái đã đến | SDK 1.0 |  |  |
| 6 | Bắc Ninh | Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 7 | Bến Tre | Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi chưa đủ trạng thái | SDK 2.0 | Đang kiểm thử |  |
| 8 | Bình Dương | Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng riêng) | Hoàn thành |  |  | SDK 1.0 |  |  |
| 9 | Bình Định | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 10 | Bình Phước | Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi chưa đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 11 | Bình Thuận | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 12 | Cà Mau | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 13 | Cao Bằng | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 2.0 | Hoàn thành |  |
| 14 | Cần Thơ | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi chưa đủ trạng thái | SDK 2.0 |  |  |
| 15 | Đà Nẵng | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi chưa đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 16 | Đắk Lắk | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 17 | Đắk Nông | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi chưa đủ trạng thái | SDK 2.0 | Đang kiểm thử |  |
| 18 | Điện Biên | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 19 | Đồng Nai | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành |  |  | SDK 1.0 |  |  |
| 20 | Đồng Tháp | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 21 | Gia Lai | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 22 | Hà Giang | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi chưa đủ trạng thái | SDK 2.0 | Hoàn thành |  |
| 23 | Hà Nam | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi chưa đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 24 | Hà Nội | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 | Đang thực hiện |  |
| 25 | Hà Tĩnh | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 26 | Hải Dương | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 27 | Hải Phòng | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 28 | Hậu Giang | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành |  |  | SDK 1.0 |  |  |
| 29 | Hòa Bình | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 2.0 | Đang thực hiện |  |
| 30 | Hưng Yên | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 31 | Khánh Hòa | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành |  |  | SDK 1.0 |  |  |
| 32 | Kiên Giang | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi chưa đủ trạng thái | SDK 2.0 |  |  |
| 33 | KonTum | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi chưa đủ trạng thái | SDK 2.0 |  |  |
| 34 | Lai Châu | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 2.0 | Đang kiểm thử |  |
| 35 | Lạng Sơn | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 2.0 | Đang kiểm thử |  |
| 36 | Lào Cai | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 37 | Lâm Đồng | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 38 | Long An | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 39 | Nam Định | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Chưa phản hồi trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 40 | Nghệ An | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi chưa đủ trạng thái | SDK 2.0 | Hoàn thành |  |
| 41 | Ninh Bình | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 2.0 | Đang kiểm thử |  |
| 42 | Ninh Thuận | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 43 | Phú Thọ | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi 1 trạng thái đã đến | SDK 2.0 | Đang kiểm thử |  |
| 44 | Phú Yên | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi chưa đủ trạng thái | SDK 2.0 | Đang kiểm thử |  |
| 45 | Quảng Bình | Hoàn thành (máy chủ riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 46 | Quảng Nam | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 2.0 |  |  |
| 47 | Quảng Ngãi | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 48 | Quảng Ninh | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành |  |  | SDK 1.0 |  |  |
| 49 | Quảng Trị | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 50 | Sóc Trăng | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 2.0 | Đang kiểm thử |  |
| 51 | Sơn La | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi chưa đủ trạng thái | SDK 2.0 | Đang kiểm thử |  |
| 52 | Tây Ninh | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 53 | Thái Bình | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 54 | Thái Nguyên | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi chưa đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 55 | Thanh Hóa | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 56 | Thừa Thiên Huế | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 57 | Tiền Giang | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi chưa đủ trạng thái | SDK 2.0 | Đang kiểm thử |  |
| 58 | TP.Hồ Chí Minh | Hoàn thành (máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 59 | Trà Vinh | Hoàn thành ( máy chủ dùng riêng) | Hoàn thành |  |  | SDK 1.0 |  |  |
| 60 | Tuyên Quang | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 2.0 | Đang kiểm thử |  |
| 61 | Vĩnh Long | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 62 | Vĩnh Phúc | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi đủ trạng thái | SDK 1.0 |  |  |
| 63 | Yên Bái | Hoàn thành (máy chủ dùng chung) | Hoàn thành | Hoàn thành | Phản hồi trạng thái đã đến | SDK 1.0 |  |  |